Acta Constitución Proyecto

Análisis de Requerimientos de alto nivel y Propuesta de entrada

Sección:

Docente: Christian Lazcano

Integrantes: Yocelyn Godoy
                      Lorena Lagos
                      Valentina Salvo
                      Felipe Silva.

Índice de Contenidos

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Descripción del proyecto	3

Objetivos de Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	4

Requerimientos de alto nivel del Proyecto	5

Descripción del Proyecto	6

Análisis Propuesta inicial (Diagnóstico de Alcances)	6

Redefinición de propuesta de entrada en base al Proyecto	6

Objetivo del proyecto	7

Alcances del proyecto	7

Objetivos del desarrollo	8

Descripción de la solución	8

Descripción del sistema ideado en base a los requerimientos y visión del Proyecto	8

Alcances del Producto - Premisas y restricciones	9

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	10

Tipo de Infraestructura de Hardware y Sistemas de implementación y/o servicios a utilizar	11

Organización del equipo Proyecto	12

Hitos principales del Proyecto	12

Requisitos de aprobación de propuesta de entrada del proyecto	13

Aprobaciones y control de cambios	13

# Información del proyecto

## Datos

|  | Empresa / Organización | Perfulandia SPA |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | Sistema de Gestión Integral para Perfulandia SPA |
|  | Fecha de inicio/fin | Por definir |
|  | Cliente | Perfulandia SPA |
|  | Patrocinador principal | Por definir |
|  | Jefe de Proyecto | Benjamin riveros |

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Rodrigo bello | Gerente | Gerencia |

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Julio contreras | Gerente de proyectos | Informática |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| Pablo Perez | Patrocinador | Dueño de Perfulandia SPA | Gerencia |
| Lucas Rojas | Usuario clave | Administrador de Aeropuerto | Administración |
| Martina Fuentes | Usuario clave | Encargado de capacitación | RRHH |
| Cristian Palma | Usuario clave | Dueño de Transporte | Logística |

# Descripción del proyecto

## Objetivos de Negocio

Modernizar la infraestructura tecnológica para soportar la expansión nacional. Reducir fallos del sistema en un 40% durante los primeros 6 meses post-implementación. Mejorar la experiencia del cliente mediante un portal web integrado. Aumentar la eficiencia operativa en gestión de inventario y logística

## Justificación del proyecto – Contexto

Perfulandia SPA ha experimentado un crecimiento exponencial, pero su sistema monolítico actual presenta: Fallas críticas durante horas punta. Escalabilidad limitada para nuevas sucursales. Dificultad para implementar actualizaciones. Insatisfacción de clientes por lentitud en transacciones.

## Problema-Necesidad

El sistema actual no soporta el volumen de operaciones (ventas, inventario y logística), generando: Pérdidas económicas por caídas del sistema. Retrasos en entregas por falta de integración en logística. Riesgo reputacional por mala experiencia de usuario.

## Requerimientos de alto nivel del Proyecto

### Tabla de Requerimientos de Alto Nivel

| ID | Requerimiento | Descripción | Prioridad | Categoría |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Migración a arquitectura de microservicios | Dividir el sistema monolítico en servicios independientes para mejorar escalabilidad y mantenimiento. | Alta | Infraestructura |
| R2 | Portal web para clientes | Plataforma omnicanal con funciones de compra, seguimiento de pedidos y soporte. | Alta | Experiencia Cliente |
| R3 | Integración de pasarela de pagos | Permitir pagos con tarjeta de crédito/débito y sistemas electrónicos seguros. | Alta | Transacciones |
| R4 | Sistema de gestión de inventario en tiempo real | Monitorear stock, alertas de reposición y sincronización entre sucursales. | Media | Operaciones |
| R5 | Optimización de rutas de logística | Algoritmos para planificación eficiente de entregas y reducción de costos. | Media | Logística |
| R6 | Implementación de tótem interactivo | Dispositivo físico para autogestión de reservas y pagos con integración de QR. | Media | Tecnología |
| R7 | Escáner QR integrado | Lectura de códigos QR para validación de reservas y autenticación de usuarios. | Alta | Seguridad |
| R8 | Generación automática de tickets de reserva | Emisión de comprobantes digitales con detalles de transacciones y condiciones. | Baja | Documentación |
| R9 | Migración a infraestructura en la nube (AWS) | Despliegue en AWS para garantizar escalabilidad y alta disponibilidad. | Alta | Infraestructura |
| R10 | Cumplimiento de normativas de protección de datos | Implementación de GDPR y regulaciones chilenas de privacidad. | Alta | Legal |

# Descripción del Proyecto

## Análisis Propuesta inicial (Diagnóstico de Alcances)

Se desarrollará una plataforma web con interfaz amigable que permita gestionar inventario, realizar ventas, registrar clientes y generar reportes. Estará alojada en la nube personal, accesible mediante navegador web.

## Objetivo del proyecto

Implementar un sistema en la nube que permita la gestión centralizada y eficiente de los procesos operativos de Perfulandia SPA, mejorando ventas, inventario y atención al cliente.

## Alcances del proyecto

El sistema se alojará en un servidor en la nube personal, permitiendo la gestión desde cualquier ubicación con acceso a internet.

## Objetivos del desarrollo

Crear una plataforma web funcional y accesible. Diseñar una base de datos eficiente y segura. Asegurar una experiencia de usuario intuitiva. Validar todas las funcionalidades mediante pruebas.

# Descripción de la solución

## Descripción del sistema ideado en base a los requerimientos y visión del Proyecto

Se diseñará una solución web moderna, centrada en la experiencia del usuario, que cumpla con los requerimientos funcionales y esté alineada con la visión de crecimiento y digitalización de Perfulandia SPA. El sistema contará con módulos independientes pero integrados: productos, ventas, clientes y reportes. Los usuarios accederán a sus funciones según su perfil, promoviendo fluidez y orden en la empresa.

## Alcances del Producto - Premisas y restricciones

#### 13. Alcances del Producto - Premisas y Restricciones: Premisas: - Usuarios tendrán acceso a internet. - Información inicial será proporcionada por la empresa. Restricciones: - Tiempo limitado de desarrollo. - Recursos humanos limitados. - Herramientas definidas por la institución educativa.

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

#### 🔸 Dispositivos de acceso - Tótems interactivos - Teléfonos móviles - Computadores de escritorio - Tablets #### 🔸 Frontend - HTML5 - Bootstrap - CSS - Angular (moderno y responsivo) - Ionic (para compatibilidad móvil) #### 🔸 Backend - Node.js - TypeScript - Express - Python (para scripts de análisis o automatización) - JSON (intercambio de datos) #### 🔸 Base de Datos (BD) - SQL BD - MongoDB (alternativa según crecimiento) #### 🔸 Funciones del sistema - Buscador de productos por nombre/categoría - Gestión de stock y pedidos - Carrito de compras y pasarela de pago - Interfaz de administración - Reportes de ventas y comportamiento de clientes - Integración con correo para promociones - Autenticación de usuarios y empleados #### 🔸 Especificaciones del servidor - 💾 Almacenamiento: 25GB SSD - 🧠 Memoria RAM: 8GB - ⚙️ Procesador: 2 a 4 núcleos - 📈 Escalabilidad: Vertical (según demanda) - 🛡️ Seguridad: Certificado SSL, protección de datos sensibles - ☁️ Backups: Automáticos semanales - 🌐 Hosting: Microsoft Azure con alta disponibilidad

## Tipo de Infraestructura de Hardware y Sistemas de implementación y/o servicios a utilizar

Se utilizará un servidor en la nube personal con acceso seguro, respaldo periódico y disponibilidad 24/7. Se emplearán herramientas open-source y recursos de la institución educativa.

# Organización del equipo Proyecto

## Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Duoc | Duoc | 05/02/2025 |  |
| 2.0 | Benjamin riveros | Líder proyecto | 05/04/2005 |  |

Análisis de gestión de tiempo y costo

#### 17. Análisis de Gestión de Tiempo y Costo:

- Tiempo estimado: 10 semanas de desarrollo activo.

- Costos: Proyecto académico, sin costos monetarios directos. Recursos provistos por los estudiantes y/o institución.